ZATWIERDZAM

BURMISTRZ                                                                             Rogoźno 2007-03-09

Bogusław Janus                                                                            ZNAK: INTZ. 341-6/ 07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

I.Zamawiający

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

Strona internetowa: www.rogozno.pl

E-mail : um@rogozno.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki od 8.00 do 16.00,

- od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :  remont chodnika i miejsc parkingowych na Placu Karola Marcinkowskiego  i obejmuje:

1.Rozbiórki:

  - chodnika z betonowych płyt chodnikowych,

  - nawierzchni istniejącego parkingu z trylinki,

  - krawężnika kamiennego.

2.Pogłębienie koryta 20-25 cm z profilowaniem i dogęszczeniem podłoża gruntowego.

3.Regulacja wysokościowa studni 1 szt.

4.Wbudowanie krawężników kamiennych na ławach betonowych z oporem.

5.Zagęszczenie podłoża gruntowego i ułożenie warstwy odcinającej grubości 10 cm

(po zagęszczeniu) z piasku pod chodnikiem i parkingiem.

6.Wykonanie podbudowy gr. 18 cm z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 MPa  pod

miejsca postojowe.

7.Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej H=8-10 cm na

5 cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin grysem i miałem

0/2 mm.

8.Wykonanie nawierzchni  chodnika z kostki granitowej H=6-7 cm na 5 cm podsypce

cementowo-piaskowej.

9.Wykonanie ścieku szerokości 20 cm z betonowej kostki brukowej typu „cegła” na

ławie betonowej.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Prace objęte przedmiotem zamówienia  muszą być zgodne z:

  - projektem technicznym,

  - szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna dostępna w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku

w godzinach urzędowania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:   45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg.

###### IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia  31.05.2007r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1) o udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące

warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

d)	nie  podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a)   wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

b)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

c)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

f)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

g)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

h)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

i)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VIII ust.1 SIWZ.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a)	wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

b)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

c)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o           	 udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) 	jest niezgodna z ustawą,

b)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 	zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-  dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

-  oświadczenie o spełnieniu wymogów wynikających z art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004

roku - Prawo Zamówień Publicznych,

-  oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na mocy z art. 24 ustawy z 29 stycznia

2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

Oferta wspólna winna zawierać dokumenty dotyczące  Wykonawców, oddzielnie  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać będzie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

faksem: 067/26-18-075

lub na adres e-mail: um@rogozno.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami   są:

-    Tadeusz Zygmunt    pok.22 tel. (067) 2684-411

XI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania

ofert, tj. do dnia 2007-04-18.

XIII. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

-	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

-	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

-	Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

-	Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

-	Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

-	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

-	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi

przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie

informacje oraz dane.

-	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

-	Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego

przedstawiciela / partnera wiodącego

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy

załączyć  je do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego

występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie

lub nienależyte wykonanie zobowiązań

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w

siedzibie Zamawiającego

Urzędzie  Miejskim w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

pokój nr 14

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

3.3 Oznakowane następująco:

- opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,

- oznakowanie z dopiskiem : Przetarg –  „Remont chodnika”

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

pokój nr 14

do dnia 2007-03-19 do godz. 945

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

pokój nr 20

dnia 2007-03-19  o godz. 1000

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem  zamówienia.

- Cena może być tylko jedna

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium

---------------------------------------------------------------------------

| 	Nazwa kryterium                                     	|Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|	Cena                                                      	 |100     |

---------------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

XIX. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określa art.180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawo wniesienia protestu przysługuje wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

XX. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych  w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.rogozno.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXI. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe:

- Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia jakie powinien spełniać Wykonawca:

a)stawiane Wykonawcy:

-  na zrealizowanie zamówienia udzieli 3 letniej gwarancji,

b)warunki organizacyjne:

- podczas prowadzenia prac będzie zapewnione bezpieczne dojście do budynku

Muzeum zatrudnionym pracownikom oraz interesantom i zwiedzającym w godzinach

pracy Muzeum,

- zabezpieczy bezpieczne dojście mieszkańcom budynku mieszkalnego znajdującego się

przy remontowanym chodniku,

2.  Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-  Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty

-  Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

-  Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie

godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXII. Załączniki

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy zał. nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków

wynikających z art.22 ustawy – zał. nr 2

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania z art. 24 ustawy – zał. nr 3

- Projekt umowy.  – zał. nr 4

Dodatkowo na stronie internetowej www.rogozno.pl są do pobrania:

    - Przedmiar robót,

2.   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Rogoźno, dnia 2007.03.09.

__________________________

Opracował

.                                                    PROJEKT  UMOWY

zawarta w dniu .................. 2007r. pomiędzy Gminą Rogoźno ul. Nowa 2 w Rogoźnie, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działa:

Bogusław Janus – Burmistrz

a

............................................................................................................ reprezentowanym przez

...................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”,  w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  remontu chodnika i miejsc parkingowych na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.

Szczegółowy zakres niniejszej umowy obejmuje:

1.Rozbiórki:

  - chodnika z betonowych płyt chodnikowych,

  - nawierzchni istniejącego parkingu z trylinki,

  - krawężnika kamiennego.

2.Pogłębienie koryta 20-25 cm z profilowaniem i dogęszczeniem podłoża gruntowego.

3.Regulacja wysokościowa studni 1 szt.

4.Wbudowanie krawężników kamiennych na ławach betonowych z oporem.

5.Zagęszczenie podłoża gruntowego i ułożenie warstwy odcinającej grubości 10 cm

(po zagęszczeniu) z piasku pod chodnikiem i parkingiem.

6.Wykonanie podbudowy gr. 18 cm z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 MPa  pod

miejsca postojowe.

7.Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej H=8-10 cm na

5 cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin grysem i miałem

0/2 mm.

8.Wykonanie nawierzchni  chodnika z kostki granitowej H=6-7 cm na 5 cm podsypce

cementowo-piaskowej.

9.Wykonanie ścieku szerokości 20 cm z betonowej kostki brukowej typu „cegła” na

ławie betonowej.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:   45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg.

§ 2.

- Zamawiający oświadcza, że :

  - działka budowlana nr 1802 położona w Rogoźnie przy ul. Pl.K.Marcinkowskiego stanowi jego własność,

  - dokonał stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Obornikach na wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do dnia . . . . . . . . . 2007r.

- W terminie określonym w ust.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji technicznej o której mowa w § 1 ust.2 wraz z kserokopią zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - odebrania placu budowy w terminie o którym mowa w  § 2 ust.2 oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia a także  przystosowania  do potrzeb brac budowlanych,

  - organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych,

  - powiadomienia właścicieli budynków sąsiadujących z chodnikiem o przystąpieniu do realizacji zamówienia,

  - realizacji robót budowlanych z umożliwieniem ciągłości funkcjonowania Muzeum oraz z dostępem do budynków.

§ 4.

1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień ..............2007 r., a                                         termin ich zakończenia na dzień .................... 2007 r.

2. O gotowości dokonania protokolarnego przekazania w terminie  o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej 10 dni roboczych przed tym terminem

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....................................złotych.

słownie:...........................................................................................................

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.

4.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie

30dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

5.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

1.W wypadku nie wykonania w terminie lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości  100 PLN za każdy dzień zwłoki.

2.Wykonawca może uniknąć zapłaty kary poprzez wykazanie, że przyczyny zwłoki są od niego niezależne.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z poszanowaniem postanowień art.144  Prawa zamówień publicznych.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	Wykonawca

# Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. )

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, w myśl których wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,. z  wyjątkiem wykonawców,  którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego ;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - -akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu  tych czynności, chyba że udział  tych wykonawców w postępowaniu  nie utrudni  uczciwej konkurencji, przepisu  nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie  tych  warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

..................................

Miejscowość i data  :

Załącznik Nr  2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

oświadczam, że :

            - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    nr ............... wydane przez ......................................................... dnia .......................

            - posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

            - posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponuję osobami zdolnych do wykonania zamówienia,

            - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

            - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

..................................

Miejscowość i data  :

## Załącznik Nr  1

OFERTA

Do Zamawiającego :

BURMISTRZ  ROGOŹNA

### UL NOWA  2

64 – 610    ROGOŹNO

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro na:

remont chodnika i miejsc parkingowych na placu Karola Marcinkowskiego w

Rogoźnie

# Oferujemy

wykonanie zamówienia :

| Lp | Składowe oceny oferty | Wartości |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena wykonania zamówienia | ............................... zł |
| 2 | Wartość podatku VAT w cenie oferty | ............................... zł |

Cena – słownie : .................................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z uproszczoną SIWZ i nie wnosimy  zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz      przygotowania i złożenia oferty.

4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane roboty objęte zamówieniem.*

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Roboty budowlane i dostawy będziemy wykonywać siłami własnymi ( zamierzamy zlecić - wykaz robót i informacje o podwykonawcach. Wykaz podwykonawców zawarliśmy w treści oferty ).*

7. Oświadczamy, że przedstawione postanowienia do umowy ( projekt umowy )* zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

* - niepotrzebne skreślić

8. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

| Lp | Wyszczególnienie | ilość egz. |
| --- | --- | --- |

Ofertę podpisali :

...................................................

...................................................

............................... dnia ............................