Zatwierdzam :

Rogoźno, dnia 15.09.2008r.

### Burmistrz Bogusław Janus

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający :

Gmina Rogoźno

64-610 Rogoźno

ul. Nowa 2

tel. (067)  26-84-400     fax   (067)  26-18-075

e – mail : um@rogozno.pl

adres strony internetowej : www.rogozno. pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki od 800 do 1600

Od wtorku do piątku od 700 do 1500

1.1 Składanie oświadczeń, wniosków, zapytań w niniejszym postępowaniu prowadzone będzie w formie poczty elektronicznej / faxem/ *. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

1.2 Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich  rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. rogozno.pl link: zamówienia publiczne

1.3 Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

2. Przedmiot zamówienia.

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 272525P Parkowo-Boguniewo na odcinku od km 2+576-4+877 i Parkowo-Moksz-Międzylesie od km 0+000-0+420”.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45232452 – 5  Roboty odwadniające.

45233220 – 6   Roboty w zakresie budowy dróg.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze obejmujące prace pomiarowe i rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie warstw jezdnych o powierzchni bitumicznej,

- wykonanie pobocza – wyprofilowanie i wyrównanie,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3.1 Rysunki, plany, schematy :

Zawarte w projekcie budowlanym.

3.2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Dokumentacja projektowa.

- znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2   pok. nr. 21,

6. Termin wykonania zamówienia.

do  30.11.2008.

7. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a zwłaszcza wykazali, że:

a)	wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające każda swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  zamówienia,

b)	osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, należą do izby samorządu zawodowego i posiadają wymagane uprawnienia do:

–	kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawniania oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;

3)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A.	Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 9. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 p.z.p.

B.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednak każdy z wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 9 p.pkt. 1, a wszyscy wykonawcy muszą razem załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w  pkt 9 p.pkt. 2 i 3 .Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 23 p.z.p. .

C.	Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wadium. .

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 17 700,- zł przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560), czyli w:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 z dopiskiem ,,wadium”. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty

9.Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i

wymagań wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w celu:

1)	potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda załączenia do oferty:

a)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

c)	oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2)	potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda:

a)	wykazu co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia   wraz z potwierdzeniem,  że roboty te zostały wykonane należycie,

b)	dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie:

–	budowy dróg i nawierzchni.;

3)	potwierdzenia opisanego przez zamawiającego  warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w formie oświadczenia;

4)	potwierdzenia, że wykonawca wniósł wadium.

B.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

C.	Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

D.	Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.

10.  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.  Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni licząc pierwszy dzień, jako dzień składania ofert.

12. Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji przedmiotu zamówienia udziela  p.Tadeusz Zygmunt i Zbigniew Wiese  w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie ul. Nowa 2  tel. nr (067) 26-84-411  fax nr (067) 26-18-075

e – mail : gospodarka@rogozno.pl

13. Zaleca się wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty budowlane  i zapoznania się z istniejącą dokumentacją, dokonania własnego obmiaru, w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

14.Kryteria oceny ofert :

- cena  wykonania zamówienia                            100  %

Opis innych kryteriów niż cena :

Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania

zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których

Zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

Cena powinna być podana w złotych polskich, w sposób następujący :

Cena =  wartość netto + podatek VAT

1.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, własnych obmiarów z uwzględnieniem wszystkich kosztów które poniesie wykonawca w czasie realizacji zamówienia (np. opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy, inwentaryzacja powykonawcza itp.)

Cena oferty powinna wynikać z zestawienia zbiorczego kosztów ( ZZK ).*

ZZK ma zawierać ceny poszczególnych branż i rodzajów robót wynikające z kosztorysu ofertowego - bez podatku VAT.

Do całej sumy wartości netto należy doliczyć wartość podatku VAT – jako odrębną pozycję.

15. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :

Ofertę złożyć w opakowaniu opisanym :

- adresem składającego ofertę,

- adresem Zamawiającego,

- oraz hasłem : Przetarg  „ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 272525P Parkowo-Boguniewo na odcinku od km 0+576-4+877 i Parkowo-Moksz-Międzylesie od km 0+000-0+420”

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną ( do oferty należy załączyć pełnomocnictwo ).

16. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia  07.10.2008r. do godziny 945

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie ul. Nowa 2  pok. nr 15 -

kancelaria

17.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia   07.10.2008r. o godzinie 1000 w siedzibie

Zamawiającego w pok. nr 20 .

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wybrany wykonawca , przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( ZNWU ).

Zamawiający ustala wartość ZNWU w wysokości 5 %  całkowitej wartości brutto złożonej oferty.

ZNWU można wnosić w formach przewidzianych ustawą za wyjątkiem form zastrzeżonych dla Zamawiającego.

19. Kary umowne.

Z tytułu nie należytego wykonania, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych :

- za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych  1 % ceny przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy  20 % ceny przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancyjnym 1% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

20. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną niezwłocznie

powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z postępowania, o odrzuceniu ofert.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu skierowanym

do wybranego wykonawcy.

21. Środki ochrony prawnej :

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia 29 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty wymienionej w RPRM zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy wykonawcy nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań do prezesa UZP i skarg do sądu.

Opracowała

Maria Domagalska

.

Rogoźno, dnia 15.09.2008r.

Załączniki do SIWZ  :

1. formularz ofertowy wykonawcy.

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. doświadczenie wykonawcy.

5. wykaz ważniejszego sprzętu i narzędzi.

6. projekt umowy..

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tryb postępowania : .........................................................................................................

Postępowanie opublikowane :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….…………………………………………….

REGON ……………………………………….…………….…………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową / kosztorysową / umowną*

Kwota netto.........……… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. %                     VAT ………......… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

4. Oświadczenia wykonawcy :

- wyrażam zgodę na termin odroczonej płatności: …...…. dni

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie : …….........………

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres : ................ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

..........................., dnia ..................200…. r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

....................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................200… r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót | Czas realizacji | Informacje dodatkowe / zaawansowane rzeczowe inwestycji - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................200… r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

# Załącznik Nr 5

Wykaz

ważniejszego sprzętu technicznego i narzędzi

niezbędnych do wykonania zamówienia

1. Stan na dzień ....................................

2. Nazwa i adres firmy :

........................................................................................................................................................................................................................................................................

| Rodzaj i typ sprzętu | Ilość | Rok prod. | Stan techniczny | Własność |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................200…. r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

załącznik nr 6

Umowa  -  projekt

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . roku  w  Rogoźnie  pomiędzy Gminą Rogoźno ul. Nowa 2   zwaną w tekście  „ Zamawiającym”  reprezentowaną  przez :

###### Burmistrza Rogoźna         -      Pana Bogusława Janusa

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr . . . . . . . . . . . . . . . . . .   zwaną  dalej   Wykonawcą, reprezentowaną przez:

###### . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. - tekst jednolity) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 272525P Parkowo-Boguniewo na odcinku od km 2+576-4+877 i Parkowo-Moksz-Międzylesie od km 0+000-0+420”.

- Zamówienie obejmuje roboty budowlane o niżej wymienionym zakresie:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

    - roboty przygotowawcze obejmujące prace pomiarowe i rozbiórkowe,

    - roboty ziemne,

    - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

    - wykonanie podbudowy,

    - wykonanie warstw jezdnych o nawierzchni bitumicznej,

    - wykonanie pobocza- wyprofilowanie i wyrównanie,

    - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

- wykonania zamówienia zgodnie z wymogami jakościowymi i technicznymi,

- wykonania oznakowania terenu na którym będą prowadzone roboty budowlane

związane z realizacją zamówienia, oraz zastosowanie ruchu zamiennego w

czasie trwania robót.

-zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie w ośrodku

dokumentacji geodezyjnej oraz złożenie inwentaryzacji zamawiającemu,

- uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z

budową,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach

określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.

Nr  92 poz. 881);

- ponoszenie kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również

do  odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny;

- objęcie funkcji kierownika robót lub budowy oraz w razie potrzeby wykonanie

planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120 poz.  1126)

- Zakres robót budowlanych stanowiący przedmiot zamówienia określa opracowany   projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zostały szczegółowo określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ oraz do umowy o roboty budowlane.

- Opis przedmiotu zamówienia za pomocą wspólnego słownika zamówień (CPV)

§ 2

1. Prace składające się na przedmiot umowy określony w §1 wynikają z kosztorysu

ofertowego i  materiałów przetargowych.

Wartość przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy będący załącznikiem do oferty

Wykonawcy

Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi netto   . . . . . . . . . . . . .  zł plus należny VAT w wys. . . . . . . . . . . . . . . . zł

Wartość brutto  . . . . . . . . . . . zł

słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Czas trwania umowy strony ustalają na okres od  . . . . . . . . . roku do  . . . . . . . . . . . .  roku.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

-      projektem budowlanym,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i

prawa  budowlanego,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami i

oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w

umowie.

§ 5

- Materiały potrzebne do wykonania prac zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881).

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- § 6

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć budowę od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z prowadzoną inwestycją.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową  i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

-  dziennik budowy,

-  protokoły odbiorów robót,

-  dokumentację powykonawczą.

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu.

§ 8

- Ustala  się zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 5% wartości brutto umowy co stanowi kwotę w wysokości  . . . . . . . . .zł , które zostanie wniesione przez wykonawcę w dniu  zawarcia umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego   wykonania umowy wniesie w formie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału wnoszonego zabezpieczenia na dwie części, z których jedna   w wysokości 70 % co stanowi kwotę . . . . . . . zł. będzie służyć pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś druga w wysokości  30% co stanowi kwotę . . . . . . .zł.  służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu  rękojmi za wady lub gwarancji  jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i w terminach   określonych  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-    za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 1 % wartości

brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. . . . . . .- zł , za każdy dzień,

-    za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za

wady - w  wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. . . . . . .- zł

za każdy dzień  zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  za odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę w  wysokości 20%  wartości

brutto przedmiotu  niniejszej umowy tj. kwota w wysokości   . . . . . . . . . . . . -zł

- 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 20%  wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę w

wysokości   . . . . . . . . . . . . ,-zł.

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami

częściowymi  wystawianymi za okresy miesięczne za roboty wykonane w tym okresie

oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej za wykonane roboty stanowić będzie protokół procentowego zaawansowania robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika  Budowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowić będzie

protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru i

Kierownika  Budowy.

3. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy będzie Urząd Miejski w Rogoźnie tj. jednostka organizacyjna Gminy Rogoźno, wobec tego faktura winna być wystawiona na adres: Urząd Miejski Rogoźno, ul. Nowa 2   NIP: 766-00-09-703,  REGON 000526558.

§ 11

- Sposób wykonania i odbioru robót będzie się odbywał w oparciu o załączoną przez zamawiającego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

- Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 12

Wykonawca udziela  Zamawiającemu 3 letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego .

§ 13

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy    .................................................................................................................................................

§ 14

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego - Gminy Rogoźno - wyrażonej w formie zawartej umowy.

§  15

Strony ustalają, że zakres robót określony w  §1 niniejszej umowy Wykonawca nie będzie powierzał podwykonawcom.

§ 16

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:		                               		Wykonawca: